城中区人民政府关于第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见(问题编号十六)
整改工作验收公示

一、第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见问题情况
    河湖“四乱”整治工作滞后，须于 2023 年年底前完成整治销号的141个“四乱”问题，截至2023年9月仅完成整改销号17个，其中柳城、柳江、融水、柳南等四县区未完成整改问题占总量的82%。个别地区违规占用河道水域岸线、水库及库区管理范围的行为依然存在。
二、责任单位
柳州市城中区人民政府
三、整改情况
为深入推进全区河湖遥感图斑核查整治工作，城中区河长制办公室于2023年4月18日参加了全市河湖遥感图斑核查整治工作会议；5月9日，区河长制办公室召开城中区河湖遥感核查工作协调会，印发《关于开展2023年“清河行动”专项整治的通知》，切实履行保护江河湖库职责；10月24日，区河长办收到《柳州市人民政府办公室关于加快2023年河湖遥感图斑“四乱”问题整改工作的通知》(柳政办函〔2023〕42号）文件，文件中涉及城中区“四乱”问题共2个，分别为柳江干流静兰街道环江村深水屯生态果蔬园板房、静兰街道柳东村鱼岩屯临河房屋码头农庄。
    为确保我区按时完成2023年河湖遥感图斑“四乱”问题清理整治销号工作，区河长办召开河湖遥感核查工作协调会3次，开展联合行动35次。2023年9月20日，静兰街道环江村深水屯生态果蔬园板房执行拆除，2023年12月4日，静兰街道柳东村鱼岩屯临河房屋码头农庄执行拆除，城中区完成河湖“四乱”问题清理整治销号工作，河湖遥感核查工作完成进度100%，实现河湖“四乱”问题整治动态清零。
    四、验收情况
由区农业农村局、区执法局、城中生态环境局组成自行验收组，审阅整改台账，一致认为基本落实相应的整改措施，验收销号台帐完整，完成整改目标，符合验收销号条件，同意通过整改验收。
公示期5个工作日，监督电话：0772-2620187
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 柳州市城中生态环境局
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