城中发改规划 〔2025〕10号

关于2024年城中区老旧小区改造主体工程

增补项目初步设计的批复

广西柳州市三区投资建设有限公司：

报来的《关于申请审批2024年城中区老旧小区改造主体工程增补项目初步设计的请示》及相关材料已收悉。该项目初步设计已经广州金良工程咨询有限公司组织专家组评审通过，并出具评审报告。经研究，现批复如下：

一、为改善辖区老旧小区居民居住条件和生活环境，满足小区居民日益增长的美好生活需求，提升城市形象和品质，原则同意该项目初步设计。

- 二、项目代码：2412-450202-04-01-812392。

三、项目建设地点：（1）柳荫路 74、76、106、110号二轻宿舍；（2）雅儒路小高岭13号信息中心宿舍；（3）中山东路29号；（4）弯塘路45号弯塘路小学宿舍区；（5）友谊路4号五公司宿舍；（6）友谊路1号柳州饭店宿舍；（7）弯塘路东一巷3号国安局宿舍；（8）高新南路1号峻岭厂生活1区；（9）高新南路1号峻岭厂生活2区；（10）东环大道141号区三建生活区；（11）潭中东路27号农行宿舍；（12）城中区高新南路22号建科院；（13）桂中大道2号水电大院；（14）海关路8号中院宿舍；（15）海关路6号检疫局宿舍；（16）高新一路12号潭中明园北园；（17）海关路10号钻石苑小区；（18）高新南路5号海关宿舍；（19）东城路6号地区交警支队2号院。

四、建设规模及主要内容：本项目包括改造小区共19个，共改造楼栋108栋，改造住户3349户，改造住宅建筑面积约 29.08万平方米。主要改造内容包括：新增部分楼顶防水隔热改造、楼道腻子翻新、楼梯扶手更换、外墙修缮、线束规整、楼梯间出屋面门更换、小区周边配套道路重修等。

- 五、投资规模及资金来源：项目总投资概算为1184.43万元，其中工程费用1005.88万元，工程建设其他费用为122.15万元，基本预备费56.40万元。资金来源为申请上级资金和城区配套资金。以上费用以结算审核部门的最终结算为准。

- 六、接文后，请严格按照基本建设程序办理相关建设事项，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。

- 每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。

附件:2024年城中区老旧小区改造主体工程增补项目总投资概算表

- 柳州市城中区发展和改革局

2025年6月30日

（此件公开发布）

（此页无正文）

抄送：城中区政府办，城中区住建局，城中区财政局，城中区司法局，

城中区自然资源局，城中生态环境局。

本局存档。

柳州市城中区发展和改革局             2025年6月30日印发